📊 ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Проект: "English Adventure" — Интерактивный тренажёр по английскому языку для 1-9 классов

Команда проекта:

| Участник | Роль | Вклад |
| --- | --- | --- |
| Татьяна | Лидер проекта, программист | Основной код, архитектура, отладка |
| Дарья | Дизайнер | Дизайн через код, интерфейс, анимации |
| Денис | Технический писатель | Презентации, отчёты, документация |

📅 ЭТАП 1: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ

7 ноября 2025 — 20 ноября 2025

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 07.11.2025 | Утверждение темы проекта, распределение ролей | Все |
| 10.11.2025 | Анализ требований: изучение школьной программы 1-9 классы по английскому языку | Татьяна |
| 12.11.2025 | Сбор информации о существующих аналогах программ-тренажёров | Денис |
| 14.11.2025 | Определение функциональных требований к программе | Все |
| 17.11.2025 | Составление списка тем по классам (45 тем) | Татьяна |
| 19.11.2025 | Выбор технологий: C#, Windows Forms, JSON для хранения данных | Все |
| 20.11.2025 | Утверждение технического задания | Все |

Итог этапа: Сформировано техническое задание, определены 45 тем для 9 классов.

📅 ЭТАП 2: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

21 ноября 2025 — 10 декабря 2025

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 21.11.2025 | Создание эскизов интерфейса на бумаге | Дарья |
| 24.11.2025 | Выбор цветовой гаммы (синие, фиолетовые, чёрные тона с неоновыми эффектами) | Дарья |
| 26.11.2025 | Разработка структуры главного окна | Дарья |
| 28.11.2025 | Проектирование панели выбора класса (1-9) | Татьяна |
| 01.12.2025 | Проектирование панели выбора тем | Дарья |
| 03.12.2025 | Разработка макета игровой зоны (вопросы, ответы, таймер) | Дарья |
| 05.12.2025 | Проектирование панели учителя | Татьяна |
| 08.12.2025 | Создание структуры базы данных (слова, упражнения, статистика) | Татьяна |
| 10.12.2025 | Утверждение финального дизайна | Все |

Итог этапа: Готовы макеты всех экранов программы, структура JSON файлов.

📅 ЭТАП 3: РАЗРАБОТКА ОСНОВНОГО ФУНКЦИОНАЛА

11 декабря 2025 — 20 января 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 11.12.2025 | Создание проекта в Visual Studio, настройка окружения | Татьяна |
| 15.12.2025 | Написание класса WordPair (структура слова) | Татьяна |
| 17.12.2025 | Написание класса ExerciseItem (структура упражнения) | Татьяна |
| 19.12.2025 | Создание классов Particle, Star для анимаций | Дарья |
| 22.12.2025 | Реализация главного меню (кнопки: Слова, Упражнения, Статистика, Учитель, Главная) | Татьяна |
| 24.12.2025 | Создание панели выбора класса (9 кнопок с цветами) | Дарья |
| 26.12.2025 | Создание панели выбора тем с автоподбором по классу | Татьяна |
| 29.12.2025 | Реализация игровой зоны (вопросы, поле ввода, кнопки) | Татьяна |
| 05.01.2026 | Создание системы таймера (30 секунд на вопрос) | Татьяна |
| 08.01.2026 | Реализация проверки ответов и начисления очков | Татьяна |
| 12.01.2026 | Создание системы уровней и опыта | Татьяна |
| 15.01.2026 | Реализация сохранения данных в JSON файлы | Татьяна |
| 18.01.2026 | Создание системы загрузки данных из JSON | Татьяна |
| 20.01.2026 | Написание базовых упражнений для 1-5 классов | Татьяна |

Итог этапа: Рабочая версия программы с базовым функционалом.

📅 ЭТАП 4: РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА И АНИМАЦИЙ

21 января 2026 — 25 февраля 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 21.01.2026 | Создание персонажа-помощника (Гэрри — мышонок) | Дарья |
| 23.01.2026 | Реализация анимированных частиц (звёздочки при правильном ответе) | Дарья |
| 26.01.2026 | Создание эффекта конфетти при повышении уровня | Дарья |
| 28.01.2026 | Реализация градиентного фона и скруглённых углов | Дарья |
| 30.01.2026 | Создание анимации речи персонажа | Дарья |
| 03.02.2026 | Реализация неоновых эффектов для кнопок | Дарья |
| 05.02.2026 | Создание анимации таймера (краснеет при окончании) | Дарья |
| 07.02.2026 | Реализация полноэкранного режима (F11) | Татьяна |
| 10.02.2026 | Создание 4 уровней сложности (Легкий, Средний, Сложный, Эксперт) | Татьяна |
| 12.02.2026 | Реализация бонуса за скорость ответа | Татьяна |
| 15.02.2026 | Добавление системы комбо (серия правильных ответов) | Татьяна |
| 18.02.2026 | Создание панели статистики с рангами | Денис |
| 20.02.2026 | Доработка визуальных эффектов | Дарья |
| 25.02.2026 | Тестирование анимаций на разных разрешениях экрана | Дарья |

Итог этапа: Программа приобрела завершённый визуальный стиль.

📅 ЭТАП 5: РАЗРАБОТКА ПАНЕЛИ УЧИТЕЛЯ

26 февраля 2026 — 15 марта 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 26.02.2026 | Создание формы входа в панель учителя (пароль: teacher2024) | Татьяна |
| 28.02.2026 | Реализация DataGridView для отображения слов | Татьяна |
| 02.03.2026 | Реализация DataGridView для отображения упражнений | Татьяна |
| 05.03.2026 | Добавление функции добавления новых слов | Татьяна |
| 07.03.2026 | Добавление функции удаления слов | Татьяна |
| 10.03.2026 | Добавление функции добавления упражнений | Татьяна |
| 12.03.2026 | Добавление функции удаления упражнений | Татьяна |
| 15.03.2026 | Реализация сохранения всех изменений | Татьяна |

Итог этапа: Учитель может пополнять базу слов и упражнений.

📅 ЭТАП 6: НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

16 марта 2026 — 28 марта 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 16.03.2026 | Добавление слов для 1-2 классов (30 слов) | Татьяна |
| 18.03.2026 | Добавление слов для 3-5 классов (25 слов) | Татьяна |
| 20.03.2026 | Добавление слов для 6-9 классов (20 слов) | Татьяна |
| 22.03.2026 | Добавление упражнений для 1-2 классов (20 шт) | Татьяна |
| 24.03.2026 | Добавление упражнений для 3-4 классов (18 шт) | Татьяна |
| 25.03.2026 | Добавление упражнений для 5-6 классов (16 шт) | Татьяна |
| 26.03.2026 | Добавление упражнений для 7-8 классов (12 шт) | Татьяна |
| 28.03.2026 | Добавление упражнений для 9 класса (10 шт) | Татьяна |

Итог этапа: Всего 75 слов и 66 упражнений для 9 классов.

📅 ЭТАП 7: ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА

29 марта 2026 — 02 апреля 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 29.03.2026 | Тестирование работы всех кнопок и переходов | Все |
| 30.03.2026 | Исправление ошибки с NullReferenceException в панели учителя | Татьяна |
| 31.03.2026 | Исправление ошибки с дублированием переменных currentWord/currentExercise | Татьяна |
| 01.04.2026 | Тестирование сохранения и загрузки данных | Денис |
| 02.04.2026 | Исправление ошибки с отображением игровой зоны | Татьяна |

Итог этапа: Программа работает стабильно, все ошибки исправлены.

📅 ЭТАП 8: ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ

03 апреля 2026 — 05 апреля 2026

| Дата | Что сделано | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 03.04.2026 | Создание установщика через Inno Setup | Татьяна |
| 03.04.2026 | Создание иконки приложения (.ico) | Дарья |
| 04.04.2026 | Подготовка презентации проекта (13 слайдов) | Денис |
| 04.04.2026 | Написание отчёта о проделанной работе | Денис |
| 05.04.2026 | Финальное тестирование на разных компьютерах | Все |
| 05.04.2026 | Сдача проекта | Все |

📊 ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Длительность проекта | 5 месяцев (с 07.11.2025 по 05.04.2026) |
| Объём кода | ~1800 строк |
| Количество классов в коде | 7 классов |
| Классы программы | 1-9 (полный охват) |
| Темы для изучения | 45 тем |
| Слов в словаре | 75 слов |
| Упражнений | 66 упражнений |
| Уровней сложности | 4 уровня |
| Файлов для сохранения | 3 файла (vocabulary.json, exercises.json, statistics.json) |

🎯 ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Функциональные:

- ✅ Выбор класса от 1 до 9

- ✅ Выбор темы из 5 на каждый класс

- ✅ Режим изучения слов с переводом

- ✅ Режим грамматических упражнений

- ✅ Система очков, уровней и опыта

- ✅ Таймер с бонусом за скорость

- ✅ 4 уровня сложности

- ✅ Система комбо (серия правильных ответов)

- ✅ Полноэкранный режим (F11)

- ✅ Панель учителя (добавление/удаление слов и упражнений)

- ✅ Автосохранение прогресса

Визуальные:

- ✅ Персонаж-помощник Гэрри (мышонок)

- ✅ Анимированные частицы (звёздочки, конфетти)

- ✅ Градиентный фон

- ✅ Скруглённые углы всех элементов

- ✅ Неоновые эффекты

- ✅ Анимация речи персонажа

- ✅ Интуитивно понятный интерфейс

📝 ВЫВОДЫ

Проект "English Adventure" успешно завершён в полном объёме. Созданная программа:

- Полностью охватывает школьную программу по английскому языку для 1-9 классов

- Имеет удобный и привлекательный для детей интерфейс

- Содержит игровые элементы для повышения мотивации

- Позволяет учителю пополнять базу материалов

- Готова к использованию в учебном процессе

Дата сдачи проекта: 5 апреля 2026 года

Руководитель проекта: Татьяна

Члены команды: Дарья, Денис